**Vývojový deník – projekt č. 7**

**Březen**14.3. – výběr projektu na základě složitosti, zajímavosti a přechozích zkušeností, zprovozňování Docker desktop

21.3. – identifikace nejsložitějších částí programu (zobrazení, přidání a odebrání uživatelů)

22.3. – zveřejnění identifikovaných nejsložitějších problémů

24.3. – sebevzdělávání a snaha o pochopení ReactJS

28.3. – založení projektu, pokusy o integraci do aktuální verze UOIS

28.3. – zprovoznění HTML verze projektu, vytvoření props a hrubé základní struktury stránky pomocí komponent

31.3. – projektový den 1  
  
  
**Duben**  
4.4. – zobrazení uživatelů patřících do skupiny

11.4. – odebírání uživatelů ze studijní skupiny

18.4. – verze Alfa

20.4. – projektový den 2

27.4 – zobrazení všech uživatelů   
  
  
**Květen**4.5. – zprovoznění vyhledávání studentů search barem

10.5. – verze Beta

11.5. – projektový den 3

25.5. – zprovoznění schovávání a zobrazování komponenty v HTML verzi

30.5. – řešení problému s Dockerem, následná integrace editování skupiny do aktuální verze UOIS

**Červen**6.6. – zprovoznění schovávání a zobrazování komponenty v integrované verzi

14.6. – projektový den 3, schválení projektu

30.6. – uzavření projektu

**Lessons learned**-spolupráce na projektu

-práce s ReactJS (dělení do komponent, komunikace mezi komponentami a předávání dat)

-práce s Docker Desktop (např. zjištění, že Docker nedokáže udělat compose up, je-li v kódu sebemenší chyba)

-integrování kódu do již funkčního